|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии****на 01.07.2022г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Учредителя: | департамент здравоохранения Брянской области |
| Наименование Учреждения: | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская детская больница № 1" |
| Единица измерения: | рублей (с точностью до второго знака после запятой) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Напра-вление расхо-дов | Анали-тический код Субсидии | Результат предоставле-ния Субсидии | Единица измерения | Размер Субсидии, предусмот-ренный Соглаше-нием | Плановые значения результатов предоставле-ния Субсидии | Фактические значения результатов предоставле-ния Субсидии | Отклонение от планового значения | Причина отклонения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр.7 - гр.12) |
| наимено-вание | код по ОКЕИ | обязательств | денежных обязательств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | 10420 | 7007 | проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости | Условная единица | 876 | 3 756 888,77 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  | 211 640,00 | 211 640,00 | 3 545 248,77 |
| 1.2 | строительный контроль при выполнении работ по устройству системы охранного видеонаблюдения в здании и на территории детской поликлиники ГБУЗ "Брянская городская детская больница № 1", расположенной по адресу: г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, д. 12 | Условная единица | 876 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | не выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения |
| 1.3 | строительный контроль при выполнении работ по устройству системы охранного видеонаблюдения в здании и на территории детской поликлиники ГБУЗ "Брянская городская детская больница № 1", расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Кирова, д. 99а | Условная единица | 876 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | не выполнены работы по устройству системы видеонаблюдения |
| 1.4 | услуги по разработке проектно-сметной документации на устройство системы охранного видеонаблюдения в здании и на территории детской поликлиники ГБУЗ "Брянская городская детская больница № 1", расположенной по адресу: г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, д.12 | Условная единица | 876 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | услуги по разработке проектно-сметной документации на устройство системы охранного видеонаблюдения в здании и на территории детской поликлиники ГБУЗ "Брянская городская детская больница № 1", расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Кирова, д. 99а | Условная единица | 876 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | устройство системы охранного видеонаблюдения в здании и на территории детской поликлиники ГБУЗ "Брянская городская детская больница № 1", расположенной по адресу: г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, д. 12 | Условная единица | 876 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | на стадии проведения закупки |
| 1.7 | устройство системы охранного видеонаблюдения в здании и на территории детской поликлиники ГБУЗ "Брянская городская детская больница № 1", расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Кирова, д. 99а | Условная единица | 876 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | на стадии проведения закупки |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Учредитель: | Учреждение: |
| **Подписано ЭП****Галаганов Сергей Александрович** | **Подписано ЭП****Святогор Елена Александровна** |
|  |  |


